АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 193

ст-ца Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского района             от 30.01.2018 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского района» Администрация Багаевского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Багаевского района Ростовской области от 07.12.2018 № 1127, согласно приложению.

2. Отделу социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района (Низолин В.В.) включить в реестр муниципальных программ отчет о реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и экономическим вопросам Мулько А.Н.

Глава Администрации

Багаевского района                                                                    А.М. Шевцов

Постановление вносит

главный специалист

отдела строительства и ЖКХ

Д.В. Ткаченко

Приложение к постановлению Администрации Багаевского района от 22.03.2021 № 193

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского района от 07.12.2018 № 1127.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Багаевского района.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Багаевского района;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Багаевского района.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» включает в себя следующие подпрограммы: «Благоустройство общественных территорий Багаевского района» и «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского района».

В рамках реализации  Программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- Благоустройство территории части центрального парка по адресу: Ростовская обл., Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина, 10-а;

- Благоустройство  земельного участка по адресу: ул. Центральная № 9-в, хут. Красный, Багаевский район Ростовская область (Устройство детской игровой площадки).

На весь период реализации Программы предусмотрено 70 575,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 67 592,3 тыс. рублей, областной бюджет 2 847,5 тыс. рублей, бюджет сельских поселений 53,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 82,9 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Багаевского района» 1 основное мероприятие, запланированное к реализации, выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По основному мероприятию 1 «Благоустройство общественных территорий Багаевского района» выполнено:

- Благоустройство земельного участка по адресу: ул. Центральная №9-в, хут. Красный, Багаевский район Ростовская область (Устройство детской игровой площадки).

По основному мероприятию 2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков)» выполнено:

- Благоустройство территории части центрального парка по адресу: Ростовская обл., Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина, 10-а.

По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского района» 2 основных мероприятия не планировались к реализации по причине отсутствия финансирования.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

На результаты реализации программы оказал влияние один из основных факторов: недостаточность средств поступающих в бюджет органов местного самоуправления на повышения качества и комфорта проживания населения на территории Багаевского района.

Вместе с тем данный фактор не оказал существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования за счет бюджетных и внебюджетных  средств, утвержденный Программой, в 2020 году составляет 30 575,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 28 422,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 048,1 тыс. рублей;

средства бюджета сельских поселений – 22,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 82,9 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных и внебюджетных источников составило 30 045,1 тыс. рублей, или 98,3 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

В 2020 году все показатели (индикаторы) Программы, подпрограмм Программы достигли до плановых значений.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Багаевском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства», составил 15,0 процента (при плановом значении 15,0 процента).

Показатель 2 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Багаевского района», составил 14,3 процента (при плановом значении 14,3 процента).

Показатель 3 «Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества таких территорий» составил 92,3 процента (при плановом значении 92,3 процента).

Показатель 4 «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях, от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения» составил 16,6 процента (при плановом значении 16,6 процента).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в приложениях № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается 
в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов сельских поселений, составляет 0,98.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов составляет 0,98.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 0,98, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2020 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,83. Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2020 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

По результатам анализа исполнения мероприятий муниципальной программы за 2020 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» общий объем финансирования с учетом изменений на 2021 год составляет 70 575,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 67 592,3 тыс. рублей, областной бюджет 2 847,5 тыс. рублей, средства сельских поселений 53,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 82,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий Багаевского района» планируется повышение удовлетворенности населения Багаевского района уровнем благоустройства общественных территорий Багаевского района.

С учетом эффективного использования бюджетных средств предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежат корректировке.

Управляющий делами						С.А. Толок

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных 
целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Багаевского района | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ Д.В. Ткаченко, Администрации сельских поселений | 31.12.2022 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 1.Благоустройство земельного участка по адресу: ул. Центральная №9-в, хут. Красный, Багаевский район Ростовская область (Устройство детской игровой площадки) | Выполнено благоустройство земельного участка по адресу: ул. Центральная №9-в, хут. Красный, Багаевский район Ростовская область (Устройство детской игровой площадки) |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ Д.В. Ткаченко, Администрации сельских поселений | 31.12.2022 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 1.Благоустройство территории части центрального парка по адресу: Ростовская обл., Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина, 10-а | Выполнено благоустройство территории части центрального парка по адресу: Ростовская обл., Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина, 10-а |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ Д.В. Ткаченко, Администрации сельских поселений | 31.12.2022 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Багаевского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского района | X | Отсутствие финансирования |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ Д.В. Ткаченко, Администрации сельских поселений | 31.12.2022 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | X | Отсутствие финансирования |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района»

за 2020 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Формирование комфортной городской среды на территории Багаевского района | Всего | 30 575,8 | 30 575,8 | 30 045,1 |
|  | федеральный бюджет | 28 422,5 | 28 422,5 | 27 902,9 |
|  | областной бюджет | 2 048,1 | 2 048,1 | 2 037,4 |
|  | бюджет сельских поселений | 22,3 | 22,3 | 21,9 |
|  | внебюджетные источники | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Благоустройство общественных территорий Багаевского района | Всего | 30 575,8 | 30 575,8 | 30 045,1 |
|  | федеральный бюджет | 28 422,5 | 28 422,5 | 27 902,9 |
|  | областной бюджет | 2 048,1 | 2 048,1 | 2 037,4 |
|  | бюджет сельских поселений | 22,3 | 22,3 | 21,9 |
|  | внебюджетные источники | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Багаевского района» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Багаевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Багаевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных объектов в Багаевском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства |  |  | процент |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | - |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Багаевского района |  |  | процент |  | 14,3 |  | 14,3 | 14,3 | - |
| 3 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества таких территорий |  |  | процент |  | 92,3 |  | 92,3 | 92,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Багаевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях, от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процент | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 |  |  | - |